## Slide 1
文本消息
图片消息
OCR处理
软文广告
暴恐信息
低俗辱骂
...
用户
提示用户
运营商
审核
信息片段抽取
不良信息检测
类型识别
不良信息
发送
文档消息
文档解析
界面展示
个人隐私检测
隐私抽取
个人地址
身份证
银行卡

## Slide 2
任务一：基于streamlit框架构建web界面实现如下功能： 陈文舟
1.读取图片jpg/png，并展示；
2.读取word、txt ，清洗空字符串等、句切分，并展示；
3.实现部分文字高亮功能；
4.实现风险提示返回信息（如：该条信息疑似广告/xx信息/包含个人敏感信息，请谨慎操作）
任务二：pdf、图片的解析：李忻原
1.paddleOCR解析文字图片（paddle框架）；
2.pdf解析；
任务三：敏感消息流式识别（paddle框架）：黄凯
1. 消息包含敏感信息及类型：二分类 ernie2.0/3.0 +nn
2. 敏感信息的类型：多标签分类 ernie2.0/3.0 +nn
任务四：个人隐私抽取（paddle框架）：张宁
个人地址、身份证、银行卡号 （实体抽取+正则）
任务五：不良信息片段抽取：许力
1.检索框架elastic search 、meilisearch、离线检索等皆可；
2.检索方法关键词检索-->消息切分检索（切分策略）
3.检索方法：bm25、向量检索

## Slide 3
许力：
关键词匹配：DFA算法实现
Flask API接口框架搭建
黄凯：
方案设计
检索匹配
不良关键信息抽取
李忻原：
文字、文档、图片解析和处理
张宁：
隐私信息抽取
陈文舟：
Streamlit框架搭建

## Slide 5
文档
图片
文本
文本/文本集
文本处理
是否包含关键词
AC机
关键词库
违规类型/片段
y
n
textcnn
是否包含疑似关键词
f1
f2
正常文本
违规类型
roberta_cls
not(f1 and f2)
f1 or f2
f1 and f2
敏感片段
隐私片段
NER1+策略
NER2+策略
违规类型/片段
输出
广告/辱骂等
个人隐私

## Slide 6
文档
图片
文本
文本/文本集
文本处理
是否包含关键词
AC机
关键词库
违规类型/片段
y
n
textcnn
是否包含疑似关键词
f1
f2
正常文本
UIE+Prompt
not(f1 and f2)
f1 or f2
f1 and f2
NER1+策略
违规类型/片段

## Slide 7
文档
图片
文本
文本/文本集
文本处理
硬匹配
是否包含关键词
AC机
关键词库
违规类型/片段
y
n
软匹配
向量检索
语料库
类别确定
后处理策略
片段抽取
UIE
返回结果
敏感片段
隐私片段
NER1+策略
NER2+策略
违规类型/片段
输出
广告/辱骂等
个人隐私
敏感片段
隐私片段
KeyBert+策略
NER2+策略
违规类型/片段
输出
广告/辱骂等
个人隐私
√

## Slide 8
文档
图片
文本
文本/文本集
文本处理
硬匹配
是否包含关键词
DFA
关键词库
违规类型/片段
y
n
软匹配
向量检索
语料库
不良信息类别确定
后处理策略
不良信息片段
KeyBert+策略
违规类型/片段
存储策略：长度分桶
索引方法：HNSW
向量构建：SBERT
索引库
+
知识库
个人隐私识别
隐私类型/片段
UIE

## Slide 9
SBERT向量模型
隐私信息抽取
消息/知识库向量化
不良信息片段抽取
+gru-crf
检索匹配
KeyBERT

## Slide 10
文本
图片
文档
信息处理
文本

## Slide 11
日程 | 内容 | 产出
2.2~2.8 | 1.语料收集和整理 2.web前后端框架选型和搭建 | 敏感消息数据集 原型系统
2.16~2.23 | 文档解析 OCR | 功能代码
2.24~3.1 | 消息类型流式识别及测试 | 消息类型识别模型
3.1~3.10 | 敏感片段抽取及测试 | NER模型、信息抽取
3.11~3.15 | 系统整体功能测试及项目报告 | 系统及功能代码、项目报告

## Slide 12: 不良片段抽取方式：
bert-crf：敏感信息

## Slide 13
本方案 vs 大模型框架 1. 资源占用小 2. 较高实时性
考虑可落地性，在保证准确性的前提下，使用了轻量级的推理模型和检索框架。与大模型框架相比响应时间短，具有较高的实时性。
图：