## Slide 1
文本消息
图片消息
OCR处理
软文广告
暴恐信息
个人隐私
低俗辱骂
用户
提示用户
运营商
审核
敏感片段抽取
正常信息
敏感信息
类型识别
不良信息
发送
文档消息
文档解析

## Slide 2
日程 | 内容 | 产出
2.2~2.8 | 1.语料收集和整理 2.web前后端框架选型和搭建 | 敏感消息数据集 原型系统
2.16~2.23 | 文档解析 OCR | 功能代码
2.24~3.1 | 消息类型流式识别及测试 | 消息类型识别模型
3.1~3.10 | 敏感片段抽取及测试 | NER模型、信息抽取
3.11~3.15 | 系统整体功能测试及项目报告 | 系统及功能代码、项目报告

## Slide 3
任务一：基于streamlit框架构建web界面实现如下功能： 陈文舟
1.读取图片jpg/png，并展示；
2.读取word、txt ，清洗空字符串等、句切分，并展示；
3.实现部分文字高亮功能；
4.实现风险提示返回信息（如：该条信息疑似广告/xx信息/包含个人敏感信息，请谨慎操作）
任务二：pdf、图片的解析：李忻原
1.paddleOCR解析文字图片（paddle框架）；
2.pdf解析；
任务三：敏感消息流式识别（paddle框架）：黄凯
1. 消息包含敏感信息及类型：二分类 ernie2.0/3.0 +nn
2. 敏感信息的类型：多标签分类 ernie2.0/3.0 +nn
任务四：个人隐私抽取（paddle框架）：张宁
个人地址、身份证、银行卡号 （实体抽取+正则）
任务五：不良信息片段抽取：许力
1.检索框架elastic search 、meilisearch、离线检索等皆可；
2.检索方法关键词检索-->消息切分检索（切分策略）
3.检索方法：bm25、向量检索

## Slide 4
任务一：基于streamlit框架构建web界面实现如下功能： 陈文舟
1.读取图片jpg/png，并展示；
2.读取word、txt ，清洗空字符串等、句切分，并展示；
3.实现部分文字高亮功能；
4.实现风险提示返回信息（如：该条信息疑似广告/xx信息/包含个人敏感信息，请谨慎操作）
任务二：pdf、图片的解析：李忻原
1.paddleOCR解析文字图片（paddle框架）；
2.pdf解析；
任务三：敏感消息流式识别（paddle框架）：黄凯
1. 消息包含敏感信息及类型：二分类 ernie2.0/3.0 +nn
2. 敏感信息的类型：多标签分类 ernie2.0/3.0 +nn
任务四：个人隐私抽取（paddle框架）：张宁
个人地址、身份证、银行卡号 （实体抽取+正则）
任务五：不良信息片段抽取：黄凯
1.检索框架AC机
2.序列标注
UIE框架

## Slide 6: 不良片段抽取方式：
bert-crf：敏感信息

## Slide 7
本方案 vs 大模型框架 1. 资源占用小 2. 较高实时性
考虑可落地性，在保证准确性的前提下，使用了轻量级的推理模型和检索框架。与大模型框架相比响应时间短，具有较高的实时性。
图：